One Agent 项目

第一阶段总结报告

生成日期：2026-07-13

技术栈：TypeScript + pnpm + Fastify + OpenAI-compatible SDK

# 一、项目背景

One Agent 是一个简化版多 Agent 协作平台，目标是理解并复现 clowder-ai 的核心思想：用户输入 → API → Router → Agent → Tool → 持久化 → WebSocket。项目采用 pnpm workspace 管理的多包仓库结构。

# 二、阶段 1 目标

实现单 Agent 的最小闭环：

用户输入 → 调用模型 → 返回回答

主要学习点包括：API 调用、message history、system prompt、环境变量、错误处理和基础测试。

# 三、实现内容

## 3.1 项目骨架

- pnpm workspace monorepo：apps/api、apps/cli、packages/agent-core、packages/shared

- TypeScript 5.x、tsx 开发热重载、vitest 测试框架

- dotenv 统一加载根目录 .env，支持 OPENAI_BASE_URL、OPENAI_API_KEY、OPENAI_MODEL 等配置

## 3.2 packages/agent-core

Agent 核心逻辑被抽取为独立包，供 API 和 CLI 共享，避免重复代码。包含：

- config.ts：集中读取环境变量，初始化 OpenAI-compatible 客户端

- AgentLoop.ts：封装模型调用，维护 system/user/assistant 消息历史，支持重试与超时

- 测试覆盖：AgentLoop 正常返回、自定义 system prompt、失败重试、空内容处理

## 3.3 apps/cli 交互式 REPL

按照需求将前端从 Web 改为 CLI，提供交互式 REPL 入口：

- 启动后进入对话循环，实时调用模型返回回答

- 内置 /history 查看当前会话历史

- 内置 /exit 或 /quit 优雅退出

- 通过 load-env.ts 在 ESM import 提升前加载 .env，确保配置正确读取

## 3.4 apps/api 可选 REST API

保留 Fastify 后端作为可选接口：

- POST /api/chat：接收 message，返回模型回答

- GET /api/health：健康检查，返回当前模型名称

# 四、项目结构

one-agent/
├── apps/
│   ├── api/          # Fastify REST API
│   └── cli/          # 交互式 CLI REPL
├── packages/
│   ├── agent-core/   # AgentLoop、config、模型调用
│   └── shared/       # 共享类型与常量
├── .env              # 模型配置（已 gitignore）
├── .env.example
└── README.md

# 五、亮点

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| CLI 优先 | 将交互入口从 Web 改为 CLI REPL，更适合后续工具调用场景。 |
| 核心复用 | packages/agent-core 让 API 和 CLI 共用同一套 AgentLoop 与配置。 |
| 工程规范 | pnpm workspace + TypeScript 项目引用 + 单元/集成测试。 |
| 配置安全 | .env 文件加载在 agent-core 之前，避免 ESM 提升导致配置失效。 |
| 测试覆盖 | 7 个测试用例全部通过，覆盖 AgentLoop、配置、API 路由。 |

# 六、验证结果

执行 pnpm build 与 pnpm test，结果如下：

✓ pnpm build：agent-core / api / cli 全部编译通过
✓ pnpm test：7 个测试全部通过

CLI 实测结果：

🤖 One Agent CLI
Model: glm-5.2
You: 你好
Agent: 你好！请问有什么我可以帮你的？

# 七、Git 提交记录

66dad41 feat: add basic agent loop
f3bba47 chore: ignore generated files and plan metadata
8c36ee4 docs: add README and env example
74fc2a2 refactor: extract agent-core and add CLI REPL
edde385 fix: load .env before agent-core config in CLI/API

# 八、后续计划

接下来将进入第二阶段 Tool Calling，实现：

- ToolRegistry：注册工具 schema（zod）

- ToolExecutor：执行 get_weather 和 search_knowledge 工具

- AgentLoop 升级：支持 tool call / tool result 多轮循环，限制最大循环次数和超时

- CLI 展示：在 REPL 中打印工具调用过程与结果